АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОПОЛЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Песчанокопского района  Ростовской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.03.2020 года	                                    №   24                                  с. Красная Поляна

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Краснополянского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно- коммунальными услугами населения Краснополянского сельского поселения Песчанокопского района» за 2019 год.

В соответствии с Постановлением Администрации Краснополянского сельского поселения от 16.10.2018 № 93  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Краснополянского сельского поселения Песчанокопского района», распоряжением Администрации Краснополянского сельского поселения от 16.10.2018 №  32 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Краснополянского сельского поселения Песчанокопского района»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Краснополянского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно - коммунальными услугами населения Краснополянского сельского поселения Песчанокопского района» за 2019 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования «Краснополянское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Краснополянского

сельского поселения                                                             Н.В.Желябина

Приложение

к постановлению

Администрации

Краснополянского

сельского поселения

от  23.03.202 № 24

Отчет о реализации муниципальной программы

Краснополянского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно - коммунальными услугами населения

Краснополянского сельского поселения» за 2019 г.

Раздел 1.

Конкретные результаты,

достигнутые за отчетный период.

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Краснополянского сельского поселения, утвержденным распоряжением Администрации Краснополянского сельского поселения от 16.10.2018 № 32, Администрация Краснополянского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Краснополянского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно - коммунальными услугами населения Краснополянского сельского поселения Песчанокопского района»  (далее – муниципальная программа).

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Краснополянского сельского поселения от 31.10.2018 № 98. Основная задача муниципальной программы – проведение эффективной политики в жилищно-коммунальной сфере для реализации мер по обеспечению комфортных условий проживания на территории Краснополянского сельского поселения.

Постановлением Администрации Краснополянского сельского поселения от 28.12.2018 № 141 утвержден план реализации муниципальной программы на 2019 год.

В рамках реализации установленных целей муниципальной программы, таких как повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Краснополянского сельского поселения, качественное благоустройство населенных пунктов на территории Краснополянского сельского поселения, в отчетном периоде решались следующие задачи:

- для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены 12 субботников;

- приобретена газонокосилка и комплектующие к ней;

- проведена работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора, а так же по содержанию придворовых территорий в порядке;

-проведена работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности;

- выполнены работы по противоклещевой обработке мест общего пользования, по дезинфекции питьевой системы, проведено бактериологическое исследование питьевой воды;

- сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ на субботниках приведены в порядок памятники, территории спортивных и детской площадок;

- проведен капитальный ремонт памятников;

- информирование населения по вопросам коммунального хозяйства, благоустройства проводилось на сходах граждан, на информационных стендах и на официальном сайте в сети Интернет размещались объявления по вопросам благоустройства, раздавались памятки, предупреждения о содержании придворовой территории в порядке, необходимости устранения нарушений;

- для проведения работ по благоустройству оказаны услуги по содержанию техники, приобретены расходные материалы.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2019 году способствовала реализация ответственным исполнителем муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы.

Для достижения целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 было предусмотрено 2 основных мероприятия.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы в 2019 году осуществлялась в соответствии планом реализации, утвержденным Распоряжением Администрации Краснополянского сельского поселения от 28.12.2018 № 141.

Реализация в отчетном периоде основных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  Краснополянского сельского поселения» привела к достижению следующих результатов.

По основному мероприятию 1.1 «Содержание и ремонт уличных газораспределительных сетей»

в 2019 году на реализацию данного направления  запланировано 5,0 тыс. руб.

Реализация в отчетном периоде основных мероприятий подпрограммы 2 «Благоустройство территории Краснополянского сельского поселения» привела к достижению следующих результатов.

селенных раждан поднимался вопрос о зазификации поселения.ия"али подачи воды в ст. я объектов забора воды поселения. ческих об

По основному мероприятию .2.1«Озеленение территории»:

По основному мероприятию 2.1.1 «Озеленение территории»:  обеспечение , поддержание постоянно (в течении года) порядка на территории поселения, отвечающих требованиям правил благоустройства сельского поселения( посадка саженцев, покос сорной растительности, обрезка деревьев) запланировано 1036,0 тыс. рублей

По основному мероприятию 2.1.2. «Содержание в порядке мест захоронения осуществлялась уборка территории на  2 местах захоронений, проводились обработка территории от клеща, проводилась дератизация, запланировано 296,8 тыс. рублей

По основному мероприятию 2.1.3 «Прочие мероприятия по благоустройству территорий» запланировано 2560,3 тыс. рублей

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Краснополянского сельского поселения Обеспечение качественными жилищно - коммунальными услугами населения Краснополянского сельского поселения Песчанокопского района» за 2019 г. по итогам года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, в связи, с чем принятие дополнительных мер, корректировок, постановки новых задач для качественной реализации мероприятий муниципальной программы в текущем году не требуется.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы на 2019 год 3898,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета поселения – 3898,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2019 года составило 3885,2 тыс. рублей (99,7 процента).

сельского поселения через развитие правового регулирования и методического обеспечения.

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, использованы по целевому назначению.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2019 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы

Для успешной реализации муниципальной программы необходимо достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов), характеризующих соблюдение бюджетного законодательства.

В 2019 году предусмотрено 6 показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм.

По 5  показателям (индикаторам) муниципальной программы достигнуты запланированные результаты, 1 показателя (индикатора) исполнены с отклонениями, связанными с особенностями реализации муниципальной программы.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2019 год с обоснованием отклонений представлены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки бюджетной эффективности 
реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы:.

степень целевого показателя 1.1 – 0,9;

степень целевого показателя 1.2 – 0,99;

степень целевого показателя 1.3 – 1;

степень целевого показателя 1.4 – 1

степень целевого показателя 1.5 – 1;

степень целевого показателя 1.6 – 0;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет _0,8_, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, составляет 0,8 , что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации   муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

3. Бюджетная эффективность муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств Краснополянского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Краснополянского сельского поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, муниципальной программы составляет 0,8.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Краснополянского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Краснополянского сельского поселения как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

3898,1 тыс. рублей 3885,2 тыс. рублей = 100,0.

3.3. Эффективность использования средств бюджета Краснополянского сельского поселения рассчитывается как соотношение степени реализации основных мероприятий муниципальной программы к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Краснополянского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Краснополянского сельского поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

0,8/0,95=0,8, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является удовлетворительной.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

0,8 х 0,5 + 0,95 х 0,3 + 0,8 х 0,2 = 0,86, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительным.

Все произведенные в рамках муниципальной программы расходы соответствуют установленным расходным полномочиям Администрации Краснополянского сельского поселения.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы Краснополянского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно- коммунальными услугами населения Краснополянского сельского поселения Песчанокопского района» за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно- коммунальными услугами населения Краснополянского сельского поселения» за 2019 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Краснополянского сельского поселения» |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. Организация обслуживания газопроводов | Администрация Краснополянского сельского поселения | 31.12. 2019 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Содержание газопроводов в состоянии отвечающем требованиям | Проведены мероприятия по приобретению и замене ГРПШ, а так же обслуживание газопроводов | - |
|  | Основное мероприятие 1.2. Озеленение территории | Администрация Краснополянского сельского поселения | 31.12. 2019 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Поддержание постоянно (в течении года) порядка на территории поселения, отвечающих требованиям правил благоустройства сельского поселения | В целях обеспечения порядка на территории поселения, отвечающих требованиям правил благоустройства сельского поселения производилась обрезка деревьев, покос сорной растительности. |  |
|  | Основное мероприятие 1.3. Содержание и организация мест захоронения | Администрация Краснополянского сельского поселения | 31.12. 2019 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Содержание в порядке мест захоронения | За прошедший период поддержан порядок на территориях мест захоронения, произведена обработка территории от клеща и дератизация. |  |
|  | Основное мероприятие 1.4. Прочие мероприятия по благоустройству | Администрация Краснополянского сельского поселения | 31.12. 2019 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Соблюдение санитарных норм, поддержание эстетичного вида территории поселения | На сходах граждан поднимаются вопросы а так же проводилась работа по вопролсам ликвидации несанкционированных свалок на территории поселения Проводится регулярное информирование населения о санитарном содержании территории, прилегающей к домовладению на информационных стендах и сходах граждан. |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы

Краснополянского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно- коммунальными

услугами населения Краснополянского

сельского поселения » за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2019 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно- коммунальными услугами населения Краснополянского сельского поселения» | всего | 3898,1 | 3898,1 | 3885,2 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 3898,1 | 3898,1 | 3885,2 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1. Мероприятия в области коммунального хозяйства | всего | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 1.1. Содержание, расходы по оплате за электроэнергию уличного освещения | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма 2. Озеленение территории | всего | 3893,1 | 3893,1 | 3880,2 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | 3893,1 | 3893,1 | 3880,2 |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники |  | х | - |
| Основное мероприятие 2.1 Озеленение территории | всего | 1036,0 | 1036,0 | 1036,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | 1036,0 | 1036,0 | 1036,0 |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники |  | х | - |
| Основное мероприятие 2.2. Содержание и организация мест захоронения | всего | 296,8 | 296,8 | 296,2 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 296,8 | 296,8 | 296,2 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 2.3. Прочие мероприятия по благоустройству | всего | 2560,3 | 2560,3 | 2553,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 2560,3 | 2560,3 | 2553,0 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы

Краснополянского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно- коммунальными

услугами населения Краснополянского

сельского поселения » за 2019 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2019 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство Краснополянского сельского поселения» |
| 1. | Содержание в постоянно рабочем состоянии газораспределительных сетей | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Краснополянского сельского поселения» |
| 1.1. | Поддержание постоянно (в течении года) порядка на территории поселения, отвечающих требованиям правил благоустройства сельского поселения | процентов | 100 | 100 | 100 | - |
| 1.2 | Содержание в порядке мест захоронения | шт | 2,0 | 2,0 | 2,0 | - |
| 1.3 | Соблюдение санитарных норм, поддержание эстетичного вида территории поселения | процентов | 30,0 | 20,0 | 20,0 | - |

Приложение № 4

к отчету о реализации муниципальной программы

Краснополянского сельского поселения «Обеспечение

качественными жилищно- коммунальными услугами населения

Краснополянского сельского поселения»

за 2019 год

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными жилищно- коммунальными услугами населения Краснополянского сельского поселения» за 2019 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Краснополянского сельского поселения Песчанокопского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1. Мероприятия в области коммунального хозяйства | Администрация Краснополянского сельского поселения | Повышение качества и надежности коммунальных услуг | 01.2019 | 31.12.2019г | 3898,1 | 3898,1 | 3885,2 | 7,9 |
|  | Основное мероприятие 1.1. Организация обслуживания газопроводов | Администрация Краснополянского сельского поселения Организация обслуживания газопроводов | Содержание в постоянно рабочем состоянии уличного освещения Краснополянского сельского поселения, отвечающего требованиям жителей поселения |  |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.2. Озеленение территории | Администрация Краснополянского сельского поселения | Поддержание постоянно (в течении года) порядка на территории поселения, отвечающих требованиям правил благоустройства сельского поселения | 01.2019 | 31.12.2019г | 1036,0 | 1036,0 | 1036,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.3. Содержание и организация мест захоронения | Администрация Краснополянского сельского поселения | Содержание в порядке мест захоронения | 01.2019 | 31.12.2019 | 296,8 | 296,8 | 296,2 | 0,6 |
|  | Основное мероприятие 1.4. Прочие мероприятия по благоустройству | Администрация Краснополянского сельского поселения | Соблюдение санитарных норм, поддержание эстетичного вида территории поселения | 01.2019 | 31.12.2019 | 2560,3 | 2560,3 | 2553,0 | 7,3 |