АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОПОЛЯНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Песчанокопского района Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.02.2020                                        № 6                              с. Красная Поляна

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной

программы  Краснополянского сельского

поселения  Песчанокопского района

«Энергоэффективность и развитие энергетики»

за 2 полугодие 2019 года

В соответствии с  постановлением Администрации Краснополянского сельского поселения от 16.10.2018  № 93 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Краснополянского сельского поселения Песчанокопского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  отчет об исполнении плана реализации муниципальнуой программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» за второе полугодие 2019 год (далее – отчет реализации) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить данное постановление на официальном сайте Администрации Краснополянского сельского поселения в сети «Интернет».

3. Контроль  за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Краснополянского

сельского поселения                                                            Н.В.Желябина

Приложение

к  постановлению Администрации

Краснополянского сельского поселения

от 04.02.2020г. № 6

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Краснополянского сельского поселения Песчанокопского района «Энергоэффективность и развитие энергетики» за второе полугодие 2019г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Краснополянского сельского поселения Песчанокопского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Х | X | X | X | 1 461,1 | 1 461,1 | 1 449,4 | 11,7 |
|  | Основное мероприятие 1.1 Обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения | Заместитель главы Администрации (Булгаков П.А.) | Реализации потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности на основе модернизации, технологического развития и перехода к рациональному и экологически ответственному использованию энергетических ресурсов поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 1 461,1 | 1 461,1 | 1 449,1 | 11,7 |
|  | Мероприятие 1.1.1 Уличное освещение | Заместитель главы Администрации (Булгаков П.А.) | Содержание и ремонт сетей уличного освещения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 1 103,1 | 1 103,1 | 1 102,0 | 1,1 |
|  | Мероприятие 1.1.2 Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем уличного освещения | Заместитель главы Администрации (Булгаков П.А.) | Приобретение энергосберегающих ламп и светильников уличного освещения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 328,0 | 328,0 | 317,4 | 10,6 |
|  | Мероприятие 1.1.3 Сбор ртутьсодержащих отходов | Заместитель главы Администрации (Булгаков П.А.) | Сбор и утилизация ртутьсодержащих отходов ламп уличного освещения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1 <3> | Заместитель главы Администрации (Булгаков П.А.) |  | X | 30.06.2019 | X | X | X | X |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 1 461,1 | 1 461,1 | 1 449,1 | 11,7 |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 2 | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | … | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | участник 1 | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | участник 2 | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | … | X | X | X |  |  |  |  |

<1> По строке «Мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной  программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа исполнительной власти Краснополянского сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем. <2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям.

<3> В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия.

<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.