АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОПОЛЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Песчанокопского района  Ростовской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10.02.2016 г.                           №  125                                с. Красная Поляна

##### «Об утверждении отчета о реализации

##### муниципальной программы Краснополянского

##### сельского поселения Песчанокопского района

##### «Энергоэффективность и развитие энергетики»

на 2014-2020 годы» за 2015 год»

В соответствии с постановлением Администрации Краснополянского сельского поселения от 23.08.2013 года  № 83 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Краснополянского сельского поселения Песчанокопского района», с распоряжением от 23.08.2013г.№ 49 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Краснополянского сельского поселения Песчанокопского района», с распоряжением от 23.08.2013г. № 50 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Краснополянского сельского поселения Песчанокопского района»,

Постановляю:

##### 1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Краснополянского сельского поселения Песчанокопского района «Энергоэффективность и развитие энергетики»  на 2014-2020 годы за 2015 год согласно приложению.

2. Обнародовать (опубликовать) настоящее постановление в информационном бюллетене  Краснополянского сельского поселения и разместить на официальном сайте Администрации Краснополянского сельского поселения в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Краснополянского

сельского поселения                                                         Н.В. Желябина

Постановление вносит:

сектор экономики и финансов

Приложение

к постановлению  Администрации                                                               Краснополянского сельского поселения

10.02.2016 г. № 125

ОТЧЕТ                                                                                                                                  О ФИНАНСИРОВАНИИ И ОСВОЕНИИ ПРОВОДИМЫХ                                                                                                        ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы Краснополянского сельского поселения  Песчанокопского района

«Энергоэффективность и развитие энергетики» Краснополянского сельского поселения Песчанокопского района за 2015 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные | Объем расходов за 2015 год (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | Ожидаемые результаты, экономическая эффективность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | источник финансирования | 2015 год | в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Разработка графика обязательных энергетических обследований муниципальных учреждений | Администрация Краснополянского сельского поселения | Не требуется финансирование | - | - | - | - | - | Упорядочение проведения обязательных энергетических обследований |
| 2. | Проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений | Администрация Краснополянского сельского поселения | Бюджет Краснополянского сельского поселения | - | - | - | - | - | Разработка энергетических паспортов и мероприятий по энергосбережению |
| 3 | Пропаганда и методическая работа по вопросам энергосбережения | Администрация Краснополянского сельского поселения | Не требуется финансирование | - | - | - | - | - |  |
| 4 | Назначение ответственных за энергосбережение в учреждениях и организациях | Администрация Краснополянского сельского поселения | Не требуется финансирование | - | - | - | - | - |  |
| 5 | Постоянный контроль, технический и финансовый учет эффекта от внедрения энерго-сберегающих мероприятий по энергосервисным договорам | Администрация Краснополянского сельского поселения | Не требуется финансирование | - | - | - | - | - |  |
| 6 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие, (поэтапная замена люминесцентных ламп, ламп ДРЛ, ДНаТ на энергосберегающие, в т.ч. светодиодные). | Администрация Краснополянского сельского поселения | Бюджет Краснополянского сельского поселения | 31,7 | - | - | 31,7 | - | Уменьшение потребления электроэнергии на освещение на 60 – 80% |

Глава Краснополянского

сельского поселения                                                         Н.В. Желябина