**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КРАСНОПОЛЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**Песчанокопского района Ростовской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ (проект)**

.09. 2017 г. № с. Красная Поляна

Об утверждении муниципальной

программы Краснополянского сельского

поселения «Формирование современной

 городской среды на 2018-2022 годы»

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», в целях повышения уровня благоустройства Краснополянского сельского поселения

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Краснополянского сельского поселения «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»

2. Опубликовать данное постановление в Информационном бюллетене и разместить его на официальном сайте Администрации Краснополянского сельского поселения.

3.Постановление вступает в законную силу с момента опубликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Краснополянского сельского поселения Булгакова П.А.

Глава Администрации

 Краснополянского

сельского поселения Н.В.Желябина

**УТВЕРЖДЕНА**

постановлением администрации

Краснополянского сельского поселения

от 00.09.2017 г. №

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**КРАСНОПОЛЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

 **«Формирование современной городской среды**

**на 2018-2022 годы»**

 **2017 год**

Муниципальная программа Краснополянского сельского поселения «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» (далее – муниципальная программа) обеспечивает, прежде всего, реализацию комплекса мероприятий, предусмотренных Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 (далее – Правила предоставления федеральной субсидии) и направлена на развитие городской среды в Краснополянском сельском поселении, благоустройство общественных территорий села Красная Поляна.

 Под общественной территорией понимается территория общего пользования (скверы, парки, площади).

Приложение № 1

к муниципальной программе

Краснополянского сельского поселения «Формирование современной городской среды

на 2018-2022 годы»

**1. Паспорт муниципальной программы Краснополянского сельского поселения**

**«Формирование современной городской среды**

**на 2018-2022 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы  | Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» |
| Ответственный исполнитель программы  | Администрация Краснополянского сельского поселения Песчанокопского района Ростовской области |
| Участники программы  | Администрация Краснополянского сельского поселения Песчанокопского района Ростовской области |
| Подпрограммы муниципальной программы Краснополянского сельского поселения, в том числе федеральные целевые программы  | Не предусмотрены |
| Цель муниципальной программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории Краснополянского сельского поселения, повышение уровня благоустройства общественных территорий села Красная Поляна |
| Задачи муниципальной программы | Обеспечение формирования единого облика на территории села Красная Поляна;обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Краснополянского сельского поселения ;повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории села Красная Поляна. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | указаны в Приложении № 2 |
| Срок реализации муниципальной программы | 2018-2022 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансирования по программе 1 500 тыс. руб., в том числе по годам и источникам финансирования:бюджет Краснополянского сельского поселения – 1 500 тыс. руб., в том числе:на 2018 год – 500 тыс. руб.,на 2019 год – 0 тыс. руб.,на 2020 год – 250 тыс. руб.,на 2021 год – 250 тыс. руб.,на 2022 год – 500 тыс. руб.бюджет Песчанокопского муниципального района - 0 тыс. руб., в том числе:на 2018 год – 0 тыс. руб.,на 2019 год – 0 тыс. руб.,на 2020 год – 0 тыс. руб.,на 2021 год – 0 тыс. руб.,на 2022 год – 0 тыс. руб.областной бюджет - 0,0 тыс. руб., в том числе:на 2018 год – 0 тыс. руб.,на 2019 год – 0 тыс. руб.,на 2020 год – 0 тыс. руб.,на 2021 год – 0 тыс. руб.,на 2022 год – 0 тыс. руб.федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб., в том числе:на 2018 год – 0 тыс. руб.,на 2019 год – 0 тыс. руб.,на 2020 год – 0 тыс. руб.,на 2021 год – 0 тыс. руб.,на 2022 год – 0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечныерезультаты Программы | достижение следующих показателей до значения индикаторов, установленных в [приложении №](#P739)2:доля площади благоустроенных общественных территорий по отношению к общей протяженности общественных территорий, нуждающихся в ремонте |

**Раздел 2. Характеристика сферы реализации программы**

Анализ состояния объектов благоустройства общественных территорий в Краснополянском сельском поселении показал, что в вопросах состоянии объектов благоустройства имеется ряд проблем: низкий уровень общего благоустройства общественных территории, низкий уровень экономической привлекательности общественных территорий из-за наличия инфраструктурных проблем.

В Краснополянском сельском поселении имеются общественные территории, благоустройство которых не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству. Площадь общественных территорий - территории общего пользования – 12878 м2: зона отдыха по ул.Кирова, 7-24, в с.Красная Поляна.

В ходе проведения мониторинга состояния общественных территорий, а также на основании предложений граждан (опросных листов), поступивших в администрацию Краснополянского сельского поселения, сформирован адресный перечень общественных территорий с. Красная Поляна , нуждающихся в благоустройстве, с учетом мнения заинтересованных лиц, благоустройство которых планируется в 2018-2022 годах (Приложение № 4).

Проведение мероприятий по благоустройству общественных территорий села Красная Поляна , нуждающихся в благоустройстве, осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения, а также с учетом следующих критериев привлекательности территории как места для создания общественного пространства: востребованность, наличие пешеходных потоков и сервисов для жителей, существование постоянно действующих факторов, способствующих постоянному притоку посетителей на данную территорию (Дом культуры, школа, магазины, почта, обелиск), наличие целевой аудитории, потребностям которой соответствует данная территория ( пожилые люди, молодые мамы с колясками, подростки, школьники).

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство общественных территорий с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

 - запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории Краснополянского сельского поселения.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан, а также комфортное современное «общественное пространство».

**Раздел 3. Цели и задачи, сроки реализации, целевые**

**индикаторы и показатели, описание ожидаемых конечных результатов**

**реализации муниципальной программы**

В соответствии с основными приоритетами государственной политики в сфере благоустройства, стратегическими документами по формированию комфортной городской среды федерального уровня, стратегией развития Ростовской области- основной целью муниципальной программы является повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве общественных территорий. Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

организация мероприятий по реализации муниципальной программы по благоустройству общественных территорий села Красная Поляна, нуждающихся в благоустройстве;

повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по реализации муниципальной программы по благоустройству общественных территорий Краснополянского сельского поселения.

Перечень и значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, отражены в [приложении № 2](#P739) к муниципальной программы.

**Раздел 4. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы**

В ходе реализации муниципальной программы предусматривается организация и проведение основных мероприятий по благоустройству общественных территорий села Красная Поляна, в том числе следующие мероприятия:

1. Благоустройство зоны отдыха по ул.Кирова, 7-24 в с.Красная Поляна.

Сводная информация о плане реализации муниципальной программы, исполнителях, сроках реализации, представлены в Приложении №5. Сведения об основных мероприятиях муниципальной программы, ожидаемом непосредственном результате его реализации, взаимосвязи с показателями муниципальной программы отражаются в [приложении](#P2771) № 3.

**5. Механизм реализации Программы**

Механизм реализации Программы определяется администрацией Краснополянского сельского поселения и предусматривает проведение организационных мероприятий, обеспечивающих выполнение Программы.

Заказчик Программы:

отвечает за реализацию мероприятий Программы, целевое и эффективное использование средств местного бюджета, выделяемых на их выполнение: обеспечивает согласованность действий исполнителей по подготовке и реализации программных мероприятий, представляет в установленном порядке отчеты о ходе финансирования и реализации соответствующих мероприятий Программы.

Исполнители Программы:

несут ответственность за реализацию мероприятий Программы;

обеспечивают согласованность действий заказчика Программы по подготовке и реализации программных мероприятий;

представляют в установленном порядке отчеты о ходе финансирования и реализации мероприятий Программы.

**6. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы**

Реализация запланированных мероприятий в 2018-2022 годы позволит удовлетворить большую часть обращений граждан о неудовлетворительном техническом состоянии мест массового пребывания населения, а также обеспечит благоприятные условия проживания населения, что положительно отразится и на повышении качества жизни в целом .Оценка эффективности муниципальной программы проводится администрацией Краснополянского сельского поселения и осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие Краснополянского сельского поселения. Мониторинг ситуации и анализ эффективности выполняемой работы выполняет администрация Краснополянского сельского поселения.

В рамках реализации муниципальной программы планируется:

  1.Провести планировку территории зоны отдыха по ул.Кирова, 7-24 в с.Красная Поляна и устройство пешеходных дорожек и площадок для установки оборудования.

1. Установить изгородь по периметру благоустраиваемой территории.
2. Установить светильники, скамейки, урны, беседки со столами и скамейками и современные торговые киоски для продажи мороженого и. прохладительных напитков.
3. Установить детскую и спортивную площадки, городошную площадку с учетом обеспечения доступа людям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
4. Установить крытую площадку с уличными тренажерами и столами для настольных игр .
5. Произвести разбивку клумб и высадить цветы, деревья и кустарники.

Индикатором эффективности реализации программы следует считать:

повышение социальной и экономической привлекательности Краснополянского сельского поселения.

Приложение № 2

к муниципальной программе

Краснополянского сельского поселения

«Формирование современной городской среды

на 2018-2022 годы»

**СВЕДЕНИЯ**

**о показателях (индикаторах) муниципальной программы на 2018-2022 годы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **Значение показателей** |
| **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** |
| **1.** | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| **2.** | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества запланированных к благоустройству территорий | % | 20 | 40 | 80 | 90 | 100 |
| **3.** | Площадь благоустроенных общественных территорий | Га | 0 | 0,5 | 0,8 | 1,3 | 1,3 |
| **4.** | Доля площади благоустроенных общественных территорий от общей площади с.Красная Поляна  | % | 0 | 0,18 | 0,29 | 0,64 | 0,64 |
| **9.** | Доля трудового участия в выполнении работ по благоустройству общественных территорий | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | Доля финансового участия в выполнении работ по благоустройству общественных территорий | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

 Приложение № 3 к муниципальной программе

Краснополянского сельского поселения

«Формирование современной городской среды

на 2018-2022 годы»

**Перечень программных мероприятий**

**«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы.»**

**2018 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы** | **Сроки реали-зации** | **Наименование главного распорядителя средств бюджета**  | **Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник подпрограммы**  | **Источники финансирования** | **Сумма расходов, всего (тыс. руб.)** |
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | Выполнение комплекса работ по благоустройству муниципальных территорий общего пользования- планировка и устройство дорожек и площадок в зоне отдыха по ул.Кирова  | 2018-2022 г. | Администрация Краснополянского сельского поселения  |  Администрация Краснополянского сельского поселения  | Федеральный бюджет |  |
| Областной бюджет |   |
| Бюджет Краснополянского сельского поселения   | 500  |

**2019 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы** | **Сроки реали-зации** | **Наименование главного распорядителя средств бюджета**  | **Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник подпрограммы**  | **Источники финансирования** | **Сумма расходов, всего (тыс. руб.)** |
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Выполнение комплекса работ по благоустройству муниципальных территорий общего пользования:озеленение и освещение территории зоны отдыха по ул.Кирова с.Красная Поляна, огораживание |  2018-2022 г. | Администрация Краснополянского сельского поселения  |  Администрация Краснополянского сельского поселения  | Федеральный бюджет |  |
| Областной бюджет |   |
|  Бюджет Краснополянского сельского поселения   | 250  |

**2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Выполнение комплекса работ по благоустройству муниципальных территорий общего пользования: установка скамеек и оборудования детской и спортивной площадок |  2018-2022 г. | Администрация Краснополянского сельского поселения  |  Администрация Краснополянского сельского поселения  | Федеральный бюджет |  |
| Областной бюджет | 250  |

**2021 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы** | **Сроки реали-зации** | **Наименование главного распорядителя средств бюджета**  | **Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник подпрограммы**  | **Источники финансирования** | **Сумма расходов, всего (тыс. руб.)** |   |
|   |
|   |
|   |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |   |
|  |
| 1 | Выполнение комплекса работ по благоустройству муниципальных территорий общего пользования: установка беседок и торговых киосков |  2018-2022 г. | Администрация Краснополянского сельского поселения  | Администрация Краснополянского сельского поселения  | Федеральный бюджет |  |   |
| Областной бюджет |   |   |
| Бюджет Краснополянского сельского поселения | 250 |

**2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы** | **Сроки реали-зации** | **Наименование главного распорядителя средств бюджета**  | **Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник подпрограммы**  | **Источники финансирования** | **Сумма расходов, всего (тыс. руб.)** |   |
|   |
|   |
|   |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |   |
| 1 | Выполнение комплекса работ по благоустройству муниципальных территорий общего пользования: завершение работ по всем площадкам зоны отдыха |  2018-2022 г. | Администрация Краснополянского сельского поселения  |  Администрация Краснополянского сельского поселения  | Федеральный бюджет |  |   |
| Областной бюджет |   |   |
| Бюджет Краснополянского сельского поселения | 500 |

Приложение № 4

к муниципальной программе

Краснополянского сельского поселения

«Формирование современной городской среды

 на 2018-2022 годы»

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**общественных территорий Краснополянского сельского поселения ,**

**включенных в муниципальную программу на 2018-2022 годы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адрес объекта** | **Площадь** | **Срок восстановления объекта** |
| 1. | Ростовская область, Песчанокопский район, с.Красная Поляна, ул.Кирова, 7-24 | 1,3 га. | 2018- 2022 г. |

 Приложение №5

к муниципальной программе

Краснополянского сельского поселения

«Формирование современной городской среды

 на 2018-2022 годы»

**ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование контрольного события программы** | **Статус** | **Ответственный исполнитель** | **Срок наступления контрольного события** |
| **2018 год** |
| **1 кв.** | **2 кв.** | **3 кв.** | **4 кв.** |
| Контрольное событие № 1 | Представление заинтересованными лицами предложений по включению общественной территории в муниципальную программу | Администрация Краснополянского сельского поселения | до 01.04.2018 |  |  |  |
| Контрольное событие № 2 | Оценка поступивших предложений общественной комиссией  | Администрация Краснополянского сельского поселения |  | До 05.04.2018 |  |  |
| Контрольное событие № 3 | Утверждение перечня общественных территорий поселения , нуждающихся в благоустройстве и включаемых в муниципальную программу на 2018 год | Администрация Краснополянского сельского поселения |  | До 05.04.2018 |  |  |
| Контрольное событие № 4 | Разработка и опубликование проекта изменений в утвержденную муниципальную программу формирования современной городской среды на 2018-2022 годы | Администрация Краснополянского сельского поселения |  | до 01.05.2018 |  |  |
| Контрольное событие № 5 | Утверждение с учетом обсуждения дизайн-проекта благоустройства общественной территории – зоны отдыха по ул.Кирова, включенной в муниципальную программу на 2018 год | Администрация Краснополянского сельского поселения |  | до 01.07.2018 |  |  |
| Контрольное событие № 6 | Утверждение проектно-сметной документации на благоустройство каждой части общественной территории – зоны отдыха по ул.Кирова, включенной в муниципальную программу на 2018 год | Администрация Краснополянского сельского поселения |  |  | до 01.08.2018 |  |
| Контрольное событие № 7 | Проведение конкурсных процедур по заключению муниципальных контрактов на выполнение работ на 2018 год, выбор подрядчиков | Администрация Краснополянского сельского поселения |  |  | До 01.09.2018 |  |
| Контрольное событие № 8 | Выполнение работ, предусмотренных муниципальной программой на 2018 год по благоустройству общественных территорий поселения  |  |  |  |  | До01.11.2018 |
| Контрольное событие № 9 | Отчетность по реализации муниципальной программы в 2018 году |  |  |  |  | До 31.12.2018 |

**2019 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование контрольного события программы** | **Статус** | **Ответственный исполнитель** | **Срок наступления контрольного события** |
| **2019 год** |
| **1 кв.** | **2 кв.** | **3 кв.** | **4 кв.** |
| Контрольное событие № 1 | Представление заинтересованными лицами предложений по включению общественной территории в муниципальную программу | Администрация Краснополянского сельского поселения | до 20.03.2019 |  |  |  |
| Контрольное событие № 2 | Оценка поступивших предложений общественной комиссией  | Администрация Краснополянского сельского поселения | до 01.04.2019 |  |  |  |
| Контрольное событие № 3 | Утверждение перечня общественных территорий – зоны отдыха по ул.Кирова нуждающихся в благоустройстве и включаемых в муниципальную программу на 2019 год | Администрация Краснополянского сельского поселения | до 01.04.2019 |  |  |  |
| Контрольное событие № 4 | Разработка и опубликование проекта изменений в утвержденную муниципальную программу формирования современной городской среды на 2018-2022 годы | Администрация Краснополянского сельского поселения | до 01.04.2019 |  |  |  |
| Контрольное событие № 5 | Утверждение с учетом обсуждения дизайн-проекта благоустройства общественной территории – зоны отдыха по ул.Кирова, включенной в муниципальную программу на 2019 год | Администрация Краснополянского сельского поселения |  | до 01.05.2019 |  |  |
| Контрольное событие № 6 | Утверждение проектно-сметной документации на благоустройство общественной территории, включенной в муниципальную программу на 2019 год | Администрация Краснополянского сельского поселения |  | до 01.06.2019 |  |  |
| Контрольное событие № 7 | Проведение конкурсных процедур по заключению муниципальных контрактов на выполнение работ на 2019 год, выбор подрядчиков | Администрация Краснополянского сельского поселения |  | до 01.07.2019 |  |  |
| Контрольное событие № 8 | Выполнение работ, предусмотренных муниципальной программой на 2019 год по благоустройству общественной территории по ул.Кирова  | Администрация Краснополянского сельского поселения |  |  | до 01.10.2019 |  |
| Контрольное событие № 9 | Отчетность по реализации муниципальной программы в 2019 году | Администрация Краснополянского сельского поселения |  |  |  | до 31.12.2019 |

**2020 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование контрольного события программы** | **Статус** | **Ответственный исполнитель** | **Срок наступления контрольного события** |
| **2020 год** |
| **1 кв.** | **2 кв.** | **3 кв.** | **4 кв.** |
| Контрольное событие № 1 | Представление заинтересованными лицами предложений по включению общественной территории в муниципальную программу | Администрация Краснополянского сельского поселения | до 20.03.2020 |  |  |  |
| Контрольное событие № 2 | Оценка поступивших предложений общественной комиссией  | Администрация Краснополянского сельского поселения | до 01.04.2020 |  |  |  |
| Контрольное событие № 3 | Утверждение перечня объектов общественной территории по ул.Кирова, нуждающихся в благоустройстве и включаемых в муниципальную программу на 2020 год | Администрация Краснополянского сельского поселения | до 01.04.2020 |  |  |  |
| Контрольное событие № 4 | Разработка и опубликование проекта изменений в утвержденную муниципальную программу формирования современной городской среды на 2018-2022 годы | Администрация Краснополянского сельского поселения | до 01.04.2020 |  |  |  |
| Контрольное событие № 5 | Утверждение с учетом обсуждения дизайн-проекта благоустройства общественной территории – зоны отдыха по ул.Кирова, включенной в муниципальную программу на 2020 год | Администрация Краснополянского сельского поселения |  | до 01.05.2020 |  |  |
| Контрольное событие № 6 | Утверждение проектно-сметной документации на благоустройство объектов общественной территории, включенной в муниципальную программу на 2020 год | Администрация Краснополянского сельского поселения |  | до 01.06.2020 |  |  |
| Контрольное событие № 7 | Проведение конкурсных процедур по заключению муниципальных контрактов на выполнение работ на 2020 год, выбор подрядчиков | Администрация Краснополянского сельского поселения |  | до 01.07.2020 |  |  |
| Контрольное событие № 8 | Выполнение работ, предусмотренных муниципальной программой на 2020 год по благоустройству общественной территории- зоны отдыха по ул.Кирова | Администрация Краснополянского сельского поселения |  |  | до 01.10.2020 |  |
| Контрольное событие № 9 | Отчетность по реализации муниципальной программы в 2020 году | Администрация Краснополянского сельского поселения |  |  |  | до 31.12.2020 |

**2021 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование контрольного события программы** | **Статус** | **Ответственный исполнитель** | **Срок наступления контрольного события** |
| **2021 год** |
| **1 кв.** | **2 кв.** | **3 кв.** | **4 кв.** |
| Контрольное событие № 1 | Представление заинтересованными лицами предложений по включению общественной территории в муниципальную программу | Администрация Краснополянского сельского поселения | до 20.03.2021 |  |  |  |
| Контрольное событие № 2 | Оценка поступивших предложений общественной комиссией  | Администрация Краснополянского сельского поселения | до 01.04.2021 |  |  |  |
| Контрольное событие № 3 | Утверждение перечня общественных территорий нуждающихся в благоустройстве и включаемых в муниципальную программу на 2021 год | Администрация Краснополянского сельского поселения | до 01.04.2021 |  |  |  |
| Контрольное событие № 4 | Разработка и опубликование проекта изменений в утвержденную муниципальную программу формирования современной городской среды на 2018-2022 годы | Администрация Краснополянского сельского поселения | до 01.04.2021 |  |  |  |
| Контрольное событие № 5 | Утверждение с учетом обсуждения дизайн-проекта благоустройства объектов общественной территории по ул.Кирова, включенной в муниципальную программу на 2021 год | Администрация Краснополянского сельского поселения |  | до 01.05.2021 |  |  |
| Контрольное событие № 6 | Утверждение проектно-сметной документации на благоустройство зон общественной территории, включенной в муниципальную программу на 2021 год | Администрация Краснополянского сельского поселения |  | до 01.06.2021 |  |  |
| Контрольное событие № 7 | Проведение конкурсных процедур по заключению муниципальных контрактов на выполнение работ на 2021 год, выбор подрядчиков | Администрация Краснополянского сельского поселения |  | до 01.07.2021 |  |  |
| Контрольное событие № 8 | Выполнение работ, предусмотренных муниципальной программой на 2021 год по благоустройству общественной территории по ул.Кирова  | Администрация Краснополянского сельского поселения |  |  | до 01.10.2021 |  |
| Контрольное событие № 9 | Отчетность по реализации муниципальной программы в 2021 году | Администрация Краснополянского сельского поселения |  |  |  | до 31.12.2021 |

**2022 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование контрольного события программы** | **Статус** | **Ответственный исполнитель** | **Срок наступления контрольного события** |
| **2022 год** |
| **1 кв.** | **2 кв.** | **3 кв.** | **4 кв.** |
| Контрольное событие № 1 | Представление заинтересованными лицами предложений по включению объектов общественной территории в муниципальную программу | Администрация Краснополянского сельского поселения | до 20.03.2022 |  |  |  |
| Контрольное событие № 2 | Оценка поступивших предложений общественной комиссией  | Администрация Краснополянского сельского поселения | до 01.04.2022 |  |  |  |
| Контрольное событие № 3 | Утверждение перечня объектов общественной территории, нуждающихся в благоустройстве и включаемых в муниципальную программу на 2022 год | Администрация Краснополянского сельского поселения | до 01.04.2022 |  |  |  |
| Контрольное событие № 4 | Разработка и опубликование проекта изменений в утвержденную муниципальную программу формирования современной городской среды на 2018-2022 годы | Администрация Краснополянского сельского поселения | до 01.04.2022 |  |  |  |
| Контрольное событие № 5 | Утверждение с учетом обсуждения дизайн-проекта благоустройства объектов общественной территории по ул.Кирова, включенных в муниципальную программу на 2022 год | Администрация Краснополянского сельского поселения |  | до 01.05.2022 |  |  |
| Контрольное событие № 6 | Утверждение проектно-сметной документации на благоустройство каждому объекту общественной территории, включенному в муниципальную программу на 2022 год | Администрация Краснополянского сельского поселения |  | до 01.06.2022 |  |  |
| Контрольное событие № 7 | Проведение конкурсных процедур по заключению муниципальных контрактов на выполнение работ на 2022 год, выбор подрядчиков | Администрация Краснополянского сельского поселения |  | до 01.07.2022 |  |  |
| Контрольное событие № 8 | Выполнение работ, предусмотренных муниципальной программой на 2022 год по благоустройству общественной территории по ул.Кирова | Администрация Краснополянского сельского поселения |  |  | до 01.10.2022 |  |
| Контрольное событие № 9 | Отчетность по реализации муниципальной программы в 2022 году | Администрация Краснополянского сельского поселения |  |  |  | до 31.12.2022 |