РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

Собрание депутатов

Краснополянского сельского поселения

РЕШЕНИЕ

« Об утверждении мероприятий по благоустройству

центра села и кладбищ и о привлечении граждан

для выполнения общественно-значимых работ в

соответствии с требованиями Устава Краснополянского

сельского поселения»

Принято

Собранием депутатов                                                30 марта 2009 г.

В соответствии со статьей 14  Федерального закона  от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Краснополянское сельское поселение», в целях  организации благоустройства  и озеленения территории поселения и содержания мест захоронения, Собрание депутатов  Краснополянского сельского поселения

РЕШИЛО:

1.  Утвердить План мероприятий по благоустройству, озеленению и санитарной очистке Краснополянского сельского поселения на 2009 год.         ( Приложение 1).

2. Поручить Администрации Краснополянского сельского поселения организовать  работы по благоустройству и уборке территории с   привлечением совершеннолетних  граждан к выполнению на добровольной основе социально значимых для Краснополянского сельского поселения работ в целях решения вопросов местного значения, предусмотренных пунктами 71 - 9, 15 и 19 части 1 статьи 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

3. Депутатам Краснополянского сельского поселения проводить   работу с населением на закрепленных за ними территориями , по оповещению о времени и месте проведения работ  по благоустройству центра села и уборке территории кладбищ , в соответствии с планом Администрации сельского поселения, не позднее чем за семь дней до дня проведения указанных работ.

4. Настоящее Решение подлежит опубликованию в «Информационном бюллетене».

5. Контроль за выполнением данного Решения возложить на депутатов Мацегорова А.В., Ковалева М.И.

Глава Краснополянского

сельского поселения:                                 В.И.Фильшин

с.Красная Поляна

30 марта 2009 г.

№ 32

Приложение

к Решению Собрания депутатов

Краснополянского сельского поселения

от 30.03.2009 г. №  32

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по благоустройству, озеленению, санитарной очистке и уборке территории села Красная Поляна в 2009 году.

| № | Наименование работ | Наименование объекта | Исполнитель | Объем работ | Сумма затрат (руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка светильников | ул. Садовая, пл.Школьная, пер.Восточный, ул.Заречная, ул.Северная. | согласно конкурса | 15 фонарей | 35,0 тыс. руб |
| 2 | Техническое обслуживание сетей уличного освещения | Все улицы села, на которых установлены фонари уличного освещения | Согласно конкурса | Согласно договора | 55,185 тыс.руб |
| 3 | Ямочный ремонт асфальтового покрытия по улицам села | Улицы Социалистическая, Красная, Советская, Северная, Школьная, пер.Мирный, Кирова. | Согласно конкурса | 600 м2 | 800,0 тыс.руб |
| 4 | Санитарная очистка территории парка, обелиска, братской могилы, зоны отдыха в центре села | Парк села, территория братской могилы, обелиска, центр села. | Звено из 10 человек согласно договора с ЦЗ | 60000 м2 | 80,0 тыс руб |
| 5 | Обрезка деревьев и кустарников в парке, обелиске и центре села и вывоз мусора | Парк села, территория братской могилы, обелиска, центр села. | Звено из 10 человек согласно договора с ЦЗ | 1500 шт | 40,0 тыс. руб |
| 6 | Высадка деревьев и кустарников, очистка территории кладбищ, вывоз мусора и обрезка деревьев | Кладбище 1 и 2 с.Красная Поляна | ЗАО им. Кирова, СПК « Степной», жители села Красная Поляна, руководители КФХ. | 55000 м2 | 80,1 тыс. руб |
| 7 | Высадка деревьев, кустарников и цветов в парке, у обелиска, братской могилы и зоны отдыха в центре села | Братская могила, обелиск | Звено из 10 человек согласно договора с ЦЗ. | 500 шт. | 83,0 тыс.руб |
| 8 | Косовица и уборка сорной растительности в период с мая по сентябрь м-ц 2009 года. | Братская могила, обелиск | Звено из 10 человек согласно договора с ЦЗ. | 60000 м2 | 60,0 тыс.руб |
| 9 | Ремонт обелиска и братской могилы | Братская могила, обелиск | ЗАО им.Кирова, СПК Степное согласно договора | Согласно сметы | 50,0 тыс.руб |
| 10 | Уборка несанкционированных свалок на территории поселения | Территория поселения | ЗАО им.Кирова, ООО «Степное» | согласно сметы | 80,0 тыс.руб |
| 11 | Планировка профилированных дорог по улицам села Красная Поляна | Ул.Степная, Крестьянская | Согласно конкурса | Согласно сметы | 25,0 тыс.руб |
| 12 | Реконструкция фонтана на площади ДК. | Ул.Кирова | Согласно конкурса | Согласно сметы | 40,0 тыс.руб |
| 13 | Строительство детской площадки на площади возле фонтана ДК. | Ул.Кирова | Согласно конкурса | Согласно сметы | 500,0 тыс.руб |
| 14 | Строительство пешеходной дорожки | Пешеходная дорожка между улицами Красная, Социалистическая, Кирова | Согласно конкурса | Согласно сметы | 248,999 тыс.руб |

Глава Крааснополянского

сельского поселения                                             В.И.Фильшин