АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОПОЛЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА

## РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27 апреля  2012 года	                        №  33                                       с. Красная Поляна

##### «Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы "Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Краснополянском сельском поселении на 2012-2017 годы"

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, а также в целях реализации областной долгосрочной целевой программы «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ростовской области" на 2012-2017 годы», в соответствии с постановлением Администрации Краснополянского сельского поселения от 31.03.2010 года  № 14 «О Порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования,  реализации и Порядке проведения и критериях  оценки  эффективности реализации долгосрочных целевых программ Краснополянского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить долгосрочную муниципальную целевую программу «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Краснополянском сельском поселении  на 2012-2017 годы» согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Краснополянского

сельского поселения                                                                            В.И.Фильшин

# Приложение

к постановлению Администрации

Краснополянского сельского поселения

от 27 апреля  2012 года № 33

ДОЛГОСРОЧНАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ И ОЧИСТКИ

СТОЧНЫХ ВОД В КРАСНОПОЛЯНСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ НА 2012-2017 ГОДЫ»

## ПАСПОРТ

ДОЛГОСРОЧНОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ И ОЧИСТКИ

СТОЧНЫХ ВОД В КРАСНОПОЛЯНСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ НА 2012-2017 ГОДЫ»

| Наименование Программы | - долгосрочная муниципальная целевая программа «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Краснополянском сельском поселении на 2012-2017годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Постановление Правительства Ростовской области от15.02.2012 N 106 «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ростовской области на 2012-2017 годы» |
| Заказчик Программы | - Администрация Краснополянского сельского поселения |
| Разработчик Программы | - специалисты Администрации Краснополянского сельского поселения |
| Основная цель Программы | - обеспечение населения Краснополянского сельского поселения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно- эпидемиологическими правилами; рациональное использование водных объектов; охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности |
| Основные задачи Программы | - повышение качества водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в результате модернизации системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод; - внедрение в секторе водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод современных инновационных технологий, обеспечивающих энергосбережение и повышение энергоэффективности |
| Сроки реализации Программы | 2012-2013 годы - первый этап; 2014-2017 годы - второй этап |
| Структура Программы: | I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами II. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы, а также целевые показатели. III. Система программных мероприятий. Ресурсное обеспечение Программы. IV. Нормативное обеспечение. V. Механизм реализации Программы. Организация управления и контроль за ходом реализации Программы. VI. Оценка эффективности реализации Программы. Приложение N 1. Мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту областных и муниципальных объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации. Приложение N 2. Перечень объектов строительства, реконструкции и капитального ремонта, финансируемых за счет бюджетных средств в рамках мероприятий, запланированных к реализации в 2012 году. Приложение N 3. Методика оценки эффективности реализации Программы. Приложение N 4. Методика расчета показателей реализации Программы. Программа не содержит подпрограмм. Основные мероприятия Программы: строительство и реконструкция и муниципальных объектов водопроводно-канализационного хозяйства; разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт муниципальных объектов водопроводно- канализационного хозяйства; капитальный ремонт муниципальных объектов водопроводно-канализационного хозяйства |
| Исполнители | - Предприятия и организации всех форм собственности, привлекаемые на конкурсной основе. |
| Объемы и источники финансирования Программы | - 6172,5 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета -0,0 тыс. рублей, в том числе: в 2012 году – 0,0 тыс. рублей; в 2013 году – 0,0 тыс. рублей; в 2014 году - 0,0 тыс. рублей; в 2015 году - 0,0 тыс. рублей; в 2016 году - 0,0 тыс. рублей; в 2017 году - 0,0 тыс. рублей. Объемы финансирования из федерального бюджета подлежат уточнению по итогам участия Ростовской области в конкурсном отборе в рамках реализации федеральной целевой программы "Чистая вода" на 2011-2017 годы за счет средств областного бюджета - 5370,0 тыс. рублей, в том числе: в 2012 году – 2370,0 тыс. рублей; в 2013 году – 3000,0 тыс. рублей; в 2014 году – 0,0 тыс. рублей; в 2015 году – 0,0 тыс. рублей; в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; за счет средств местного бюджета - 802,5 тыс. рублей, в том числе: в 2012 году – 354,2 тыс. рублей; в 2013 году – 448,3 тыс. рублей; в 2014 году – 0,0 тыс. рублей; в 2015 году – 0,0 тыс. рублей; в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; Программа финансируется из областного бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на ее реализацию областным законом об областном бюджете. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы (целевые показатели) | в результате реализации Программы планируется: -увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям безопасности; -снижение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, с 94 процента в 2011 году до 43 процентов к 2017 году; -снижение доли утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть, с 25 процентов в 2011 году до 11 процентов к 2017 году; |
| Система Организации контроля за исполнением Программы | - контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация Краснополянского сельского поселения |

## I. Содержание проблемы и обоснование

необходимости ее решения программными методами

Обеспечение населения чистой питьевой водой является важнейшим направлением социально-экономического развития России и Ростовской области.

Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р, к приоритетным направлениям развития водохозяйственного комплекса в долгосрочной перспективе относятся совершенствование технологии подготовки питьевой воды и очистки сточных вод, реконструкция, модернизация и новое строительство водопроводных и канализационных сооружений, в том числе использование наиболее экологически безопасных и эффективных реагентов для очистки воды, внедрение новых технологий водоочистки, модернизация промышленных предприятий и внедрение в технологические схемы производственных объектов оборотного водоснабжения.

В соответствии с Водной стратегией Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.08.2009 N 1235-р, развитие жилищно-коммунального комплекса, ориентированное на обеспечение гарантированного доступа населения России к качественной питьевой воде, рассматривается как задача общегосударственного масштаба, решение которой должно быть осуществлено за счет реализации мероприятий федеральной целевой программы "Чистая вода" на 2011-2017 годы.

В соответствии со стратегией социально-экономического развития Ростовской области до 2020 года, утвержденной постановлением Законодательного Собрания Ростовской области от 30.10.2007 N 2067 "Об утверждении стратегии социально-экономического развития Ростовской области на период до 2020 года", одним из ключевых направлений развития региона является повышение уровня и качества жизни населения, важнейшей составляющей которого является экологическая обстановка, в том числе обеспечение населения качественной питьевой водой. В рамках реализации данного направления необходимо решение задачи повышения инфраструктурной обеспеченности населения.

Водоснабжение Краснополянского сельского поселения осуществляется из подземных источников. В настоящее время в Краснополянском сельском поселении имеется 7 скважин, 7 водонапорных башен, сети водопровода протяженностью 35,5 км. Производительность насосов скважин 1540,0 м3/сут или 552,0 тыс. м3/год. Реализация воды составляет 417 м3/сут. или 152,2 тыс.м3/год.

Износ основных фондов по водоснабжению составляет 87%. Количество аварийных ситуация на 1 км. сетей составляет 5 шт.

Техническое состояние сетей водоснабжения характеризуется высокой степенью износа. Протяженность водопроводных сетей- 35,5 км, из них отслуживших свой срок и требующих замены-33,5 км или 94% от общей протяженности.

К основным проблемам водоснабжения и водоотведения населения поселения относятся:

дефицит доброкачественной воды, обусловленный недостаточной мощностью отдельных водопроводов, нерациональным ее использованием в летний период года на полив приусадебных участков, значительными потерями воды в изношенных системах транспортировки;

отсутствие ограждений зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения;

большинство разведанных участков месторождений подземных вод не востребовано из-за удаленности от потребителей и необходимости прокладки магистральных водоводов;

неудовлетворительное санитарно-техническое состояние водопроводных сооружений и сетей;

ухудшение качества воды подземных водных объектов, в ряде случае до уровня, делающего их непригодными для хозяйственно-питьевого, а иногда и технического водоснабжения.

Неудовлетворительное состояние систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов вызвано недостаточным финансированием отрасли.

Необходимость принятия Областной долгосрочной целевой программы "Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ростовской области" на 2012-2017 годы вызвана принятием федеральной целевой программы "Чистая вода" на 2011-2017 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2010 N 1092.

Целесообразность использования программно-целевого метода для перехода к устойчивому функционированию и развитию сектора водоснабжения и водоотведения определяется тем, что:

задача по обеспечению населения чистой водой входит в число приоритетов долгосрочного социально-экономического развития Ростовской области и Богородицкого сельского поселения, ее решение позволяет обеспечить возможность для улучшения качества жизни населения, предотвратить чрезвычайные ситуации, связанные с функционированием централизованных систем водоснабжения, создать условия для эффективного функционирования и устойчивого развития организаций и обеспечить рост производства в смежных секторах промышленности;

необходимые капитальные вложения не могут быть осуществлены в пределах одного финансового года и требуют значительных расходов бюджетов различных уровней;

проблемы обеспечения населения чистой водой носят комплексный характер, а их решение окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие общества, общее экономическое развитие и рост производства.

На решение задач и достижение целей Программы в рамках программно-целевого метода решения проблемы могут оказать влияние следующие риски:

нормативные правовые риски; реализация Программы во многом определяется совершенствованием нормативной правовой базы, регулирующей деятельность организаций; задержка принятия запланированных нормативных правовых актов может существенно снизить результативность Программы;

макроэкономические риски, обусловленные влиянием изменения состояния финансовых рынков и деловой активности, которое может отразиться на стоимости привлекаемых средств и сократить объем инвестиций, в том числе в сектор водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;

региональные и муниципальные риски.

При реализации мероприятий по модернизации систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод возможно появление объектов незавершенного строительства в результате задержки финансирования.

## II. Основные цели и задачи, сроки и этапы

реализации Программы, а также целевые показатели

Целью Программы является обеспечение населения Краснополянского сельского поселения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами; рациональное использование водных объектов; охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности.

Для достижения этой цели необходимо решение следующих основных задач:

повышение качества водоснабжения и водоотведения населения в результате модернизации централизованных систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов;

внедрение в секторе водоснабжения и водоотведения современных инновационных технологий, обеспечивающих энергосбережение и повышение энергоэффективности.

Сроки реализации Программы: 2012-2017 годы, в два этапа.

На первом этапе (2012-2013 годы) предусматривается выполнение первоочередных мероприятий, связанных с улучшением питьевого водоснабжения; разработка проектной документации по наиболее важным объектам водоснабжения и водоотведения.

На втором этапе (2014-2017 годы) предусматривается расширение работ по восстановлению, реконструкции и строительству систем водоснабжения поселения, реализация наиболее капиталоемких мероприятий и достижение коренного улучшения водоснабжения и водоотведения всего населения Краснополянского сельского поселения.

## III. Система программных мероприятий.

Ресурсное обеспечение Программы

Программные мероприятия представляют собой систему мер, которые сгруппированы по сферам реализации, скоординированы по срокам и ответственным исполнителям и обеспечивают комплексный подход и координацию работ всех участников Программы с целью достижения намеченных результатов.

Реализация задач Программы будет осуществляться по следующим направлениям:

Мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту муниципальных объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации (приложение N 4 к Программе).

Мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту муниципальных объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации, включенные в Программу, предусматривают использование инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности, а также закупку российского оборудования, материалов и услуг.

Корректировка и уточнение перечня мероприятий Программы и проведение их стоимостной оценки должны проводиться не реже 1 раза в год.

### 3.1. Мероприятия по совершенствованию системы

управления сектором водоснабжения,

водоотведения и очистки сточных вод

#### 3.1.1. Корректировка и утверждение инвестиционных программ

организаций коммунального комплекса, осуществляющих услуги

в секторе водоснабжения, водоотведения

и очистки сточных вод

Строительство и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения осуществляется организациями коммунального комплекса - сетевыми компаниями - с их последующей эксплуатацией. Окупаемость их затрат на строительство и реконструкцию достигается путем формирования и защиты инвестиционных программ развития (за счет инвестиционной надбавки в тарифе). Инвестиционные программы будут корректироваться в соответствии с программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований. Основным требованием при утверждении инвестиционных программ организаций коммунального комплекса будет являться использование в мероприятиях инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

Организации коммунального комплекса при разработке и корректировке инвестиционных программ обязаны учитывать динамику объема потребления коммунальных ресурсов, поставщиками которых они являются, в результате проведения мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности.

#### 3.1.2. Контроль за соблюдением показателей

надежности и качества оказываемых услуг в секторе

водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

Действующая система регулирования сектора водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод не координирует решения в области тарифного регулирования с показателями надежности и качества оказываемых услуг. В этих условиях организации не имеют экономической заинтересованности в обеспечении установленного качества услуг.

С целью повышения ответственности и мотивации организаций требуется предусмотреть дифференциацию тарифов по уровню надежности и качества, а также ввести систему, обеспечивающую снижение платы за оказанные услуги организации коммунального хозяйства в случае отклонения показателей по надежности и качеству оказанных услуг от целевых показателей, если указанные показатели были утверждены в привязке к инвестиционным программам этих организаций.

Реализация механизма дифференциации тарифов в зависимости от показателей надежности и качества оказанных услуг будет осуществлена в развитие Федерального закона о водоснабжении и водоотведении и Постановления Правительства Российской Федерации об определении показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг организаций коммунального комплекса.

### 3.2. Мероприятия по повышению

рационального использования водных ресурсов

#### 3.2.1. Внедрение в водном секторе

современных инновационных технологий

В рамках реализации Программы необходимо:

разработать методологию комплексной оценки и обоснования применения наилучших доступных технологий в секторе водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;

сформировать базу данных наилучших доступных технологий, рекомендованных для применения в системе водоснабжения и водоотведения.

### 3.3. Мероприятия по строительству,

реконструкции и капитальному ремонту муниципальных

объектов водопроводно-канализационного хозяйства

Объем средств, выделяемых на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту муниципальных объектов водопроводно-канализационного хозяйства, приведен в приложении N 4 к Программе.

Перечень объектов строительства и реконструкции, финансируемых за счет бюджетных средств в рамках мероприятий, запланированных к реализации в 2012 году, приведен в приложении N 8 к Программе.

Объекты водоснабжения и водоотведения, строительство и реконструкция которых осуществляется в рамках данной Программы, подлежат обязательному оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов в соответствии с требованиями статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

### 3.4. Ресурсное обеспечение Программы

Источниками финансирования указанной Программы являются средства федерального, областного и местных бюджетов.

С 2012 по 2014 годы на реализацию Программы планируется выделить 6172,5 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета – 5370,0 тыс. рублей;

за счет средств местных бюджетов – 802,5 тыс. рублей;

Средства федерального бюджета будут привлекаться в рамках федеральной целевой программы "Чистая вода" на 2011-2017 годы. Объемы финансирования из федерального бюджета подлежат уточнению по итогам участия Ростовской области в конкурсном отборе.

Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением Программы за счет областного бюджета, устанавливается законом Ростовской области об областном бюджете на очередной финансовый год.

Средства местных бюджетов, объемы финансирования и направления мероприятий Программы выделяются в рамках муниципальных целевых программ.

Средства местных бюджетов, предусмотренные на софинансирование расходов по объектам и направлениям за счет субсидий областного бюджета, отражаются в областных долгосрочных целевых программах в объеме не ниже установленного Правительством Ростовской области уровня софинансирования.

## IV. Нормативное обеспечение

Разработка нормативных правовых актов в целях обеспечения реализации Программы не требуется.

Необходимо внесение изменений в Областную долгосрочную целевую программу "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ростовской области на 2011-2014 годы".

## V. Механизм реализации Программы.

Организация управления и контроль

за ходом реализации Программы

Управление реализацией Программы осуществляет заказчик Программы – Администрация Краснополянского сельского поселения.

Заказчик Программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.

Заказчиком Программы, в лице специалистов Администрации Красноплянского сельского поселения выполняются следующие основные задачи:

экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий Программы;

подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной период;

корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия федерального, областного и местного бюджетов и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;

мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

Заказчик Программы выполняет свои функции во взаимодействии с заинтересованными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления.

Мероприятия Программы реализуются посредством заключения муниципальных контрактов на разработку проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры.

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией Краснополянского сельского поселения.

Исполнитель Программы – специалисты  Администрации Краснополянского сельского поселения:

ежеквартально собирает информацию об исполнении каждого мероприятия Программы и общем объеме фактически произведенных расходов всего по мероприятиям Программы и, в том числе, по источникам финансирования;

осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;

представляет в сектор экономики и финансов ежеквартально, в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, материалы о ходе реализации Программы и эффективности использования финансовых средств.

## VI. Оценка эффективности реализации Программы

Ожидается, что в результате реализации Программы будет, достигнут рост обеспеченности населения питьевой водой, соответствующей установленным нормативным требованиям, и доступ к централизованным системам водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, что приведет к повышению качества жизни граждан, снижению заболеваемости, связанной с распространением кишечных инфекций и антропогенным воздействием биологических и химических загрязнений.

В результате реализации мероприятий Программы планируется достижение следующих результатов:

увеличение доли населения, обеспеченного питьевой

водой, отвечающей обязательным требованиям

безопасности;

-снижение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся

в замене, с 94 процента в 2011 году до 43 процентов к 2017 году;

-снижение доли утечек и неучтенного расхода воды

в суммарном объеме воды, поданной в сеть, с 25 процентов в 2011 году      до 11 процентов к 2017 году;

Методика оценки эффективности реализации Программы приведена в

приложении N 3.

Методика расчета целевых показателей и индикаторов Программы приведена в приложении N 4.

Глава Краснополянского

сельского поселения                                 В.И.Фильшин

## Приложение N 1

к долгосрочной муниципальной

целевой программе «Развитие

водоснабжения, водоотведения

и очистки сточных вод в Краснополянском

сельском поселении

на 2012-2017 годы»

МЕРОПРИЯТИЯ

ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ ВОДОПРОВОДНО

КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА, ВКЛЮЧАЯ РАЗРАБОТКУ

ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок выпол- нения (годы) | Исполнитель | Ожидаемый результат | Объем финансирования (тыс. рублей) | Источник финанси- рования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  |
|  | Всего по мероприятиям, в том числе: | 2012- 2013 | Администрация Краснополянского сельского поселения | - | 0,0 <*> | 0,0 <*> | - | - | - | - | - | федераль- ный бюджет |
|  |  |  |  |  | 5370,0 | 2370,0 | 3000,0 | - | - | - | - | областной бюджет |
|  |  |  |  |  | 802,5 | 354,2 | 448,3 | - | - | - | - | местный бюджет |
|  |  |  |  |  | 6172,5 | 2724,2 | - | - | - | - | - | Итого |
| 1.1. | Строительство и реконструк- ция муници- пальных объек- тов водопро- водно-канали- зационного хозяйства | 2012- 2017 | Администрация Краснополянского сельского поселения | - | 0,0 <*> | 0,0 <*> | - | - | - | - | - | федераль- ный бюджет |
|  |  |  |  |  | 3000,0 | - | 3000,0 | - | - | - | - | областной бюджет |
|  |  |  |  |  | 448,3 | - | 448,3 | - | - | - | - | местный бюджет |
|  |  |  |  |  | 3448,3 | - | 3448,3 | - | - | - | - | Итого |
| 1.2. | Разработка проектно-смет- ной документа- ции на строи- тельство, реконструкцию и капитальный ремонт муници- пальных объек- тов коммуналь- ной инфра- структуры | 2012- 2017 | Администрация Краснополянского сельского поселения | - | - | - | - | - | - | - | - | федераль- ный бюджет |
|  |  |  |  |  | 2370,0 | 2370,0 | - | - | - | - | - | областной бюджет |
|  |  |  |  |  | 354,2 | 354,2 | - | - | - | - | - | местный бюджет |
|  |  |  |  |  | 2724,2 | 2724,2 | - | - | - | - | - | Итого |

<*> Сумма будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из федерального бюджета на очередной финансовый год.

## Приложение N 2

к долгосрочной муниципальной

целевой программе «Развитие

водоснабжения, водоотведения

и очистки сточных вод

в Краснополянском сельском поселении

на 2012-2017 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ И КАПИТАЛЬНОГО

РЕМОНТА, ФИНАНСИРУЕМЫХ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ В РАМКАХ

МЕРОПРИЯТИЙ, ЗАПЛАНИРОВАННЫХ К РЕАЛИЗАЦИИ В 2012 ГОДУ

| N п/п | Муниципальное образование, наименование объекта | Объем финансирования (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- |
|  |  | всего областной бюджет | в том числе | ФБ |
|  |  |  | ОБ | ФСР |  |
| 1.1. | Разработка проектно- сметной документации на строительство, реконст- рукцию и капитальный ремонт муниципальных объектов водопроводно- канализационного хозяй- ства | 2370,0 | - | 2370,0 | - |
| 1.1.1. | Разработка ПСД на объект: «Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул.Красная, Северная в с.Красная Поляна Песчанокопского района» | 2370,0 | - | 2370,0 | - |

## Приложение N 3

к долгосрочной муниципальной

целевой программе «Развитие

водоснабжения, водоотведения

и очистки сточных вод

в Краснополянском сельском поселении

на 2012-2017 годы»

МЕТОДИКА

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

ДОЛГОСРОЧНОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ И ОЧИСТКИ

СТОЧНЫХ ВОД В КРАСНОПОЛЯНСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ НА 2012-2017 ГОДЫ»

1. Оценка эффективности реализации долгосрочной муниципальной целевой программы «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Богородицком сельском поселении на 2012-2017 годы» осуществляется заказчиком - координатором Программы по годам в течение всего срока реализации Программы.

2. В составе ежегодного отчета о ходе работ по Программе представляется информация об оценке эффективности реализации Программы по следующим критериям:

2.1. Критерий "Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы запланированному уровню затрат" рассчитывается по формуле

БЗФ

i

КБЗ  = --------,

i     БЗП

i

где КБЗ  - степень  соответствия  бюджетных  затрат  i-го  мероприятия

i

Программы;

БЗФ  (БЗП ) - фактическое  (плановое, прогнозное)  значение  бюджетных

i     i

затрат i-го мероприятия Программы.

Значение показателя КБЗ  должно быть меньше либо равно 1.

i

2.2. Критерий "Эффективность использования бюджетных средств на реализацию отдельных мероприятий" показывает расход бюджетных средств на i-е мероприятие Программы в расчете на 1 единицу прироста целевого индикатора по тому же мероприятию и рассчитывается по формулам:

БРП                   БРФ

i                     i

ЭП  = --------;       ЭФ  = --------,

i     ЦИП             i     ЦИФ

i                     i

где ЭП  (ЭФ ) - плановая   (фактическая)   отдача   бюджетных  средств

i    i

по i-му мероприятию Программы;

БРП  (БРФ ) - плановый (фактический)  расход  бюджетных средств на i-е

i     i

мероприятие Программы;

ЦИП  (ЦИФ ) - плановое  (фактическое)  значение   целевого  индикатора

i     i

по i-му мероприятию Программы.

Значение показателя ЭФ  не должно превышать значения показателя ЭП .

i                                           i

## Приложение N 4

к долгосрочной муниципальной

целевой программе «Развитие

водоснабжения, водоотведения

и очистки сточных вод

в Краснополянском сельском поселении

на 2012-2017 годы»

МЕТОДИКА

РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ

И ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД В КРАСНОПОЛЯНСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ

НА 2012-2017 ГОДЫ»

| N п/п | Наименование показателя | Источник получения информации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене | рассчитывается как частное значение показателей 19.1 и 19, указанных в годовой форме статистического наблюде- ния N 1-МО "Сведения об объектах инфраструктуры муниципального образо- вания", утвержденной Приказом Росстата от 20.09.2010 N 321 |
| 2. | Число аварий в системах водо- снабжения, водоотведения и очистки сточных вод | данные годовой формы федерального статистического наблюдения N 1-канали- зация (годовая) "Сведения о работе канализации (отдельной канализационной сети)", утвержденной приказом Росстата от 13.07.2010 N 246 |

Глава Краснополянского

сельского поселения                                                                            В.И.Фильшин