АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОПОЛЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Песчанокопского района Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.02.2024                                        № 14                                       с. Красная Поляна

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Краснополянского сельского поселения Песчанокопского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Краснополянского сельского поселения»

за 2 полугодие 2023 года

В соответствии с постановлением Администрации Краснополянского сельского поселения от 27.11.2020 № 71 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Краснополянского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  отчет об исполнении плана реализации  муниципальной  программы Краснополянского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Краснополянского сельского поселения» за второе полугодие 2023 года (далее – отчет реализации) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить данное постановление на официальном сайте Администрации Краснополянского сельского поселения в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Краснополянского

сельского поселения                                                               П.А. Булгаков

Постановление вносят:

сектор экономики и финансов

Приложение

к постановлению

Администрации Краснополянского

сельского поселения

от 20.02.2024 № 14

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Краснополянского сельского поселения Песчанокопского района «Обеспечение качественными жилищно- коммунальными услугами населения Краснополянского сельского поселения Песчанокопского района» за 2023г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Краснополянского сельского поселения Песчанокопского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры |  | X | X | X | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 |
|  | Основное мероприятие 1.1 Содержание газораспределительных сетей | Заместитель главы Администрации (Зуева Н.В.) | Повышение протяженности газифицированных улиц Краснополянского сельского поселения, ремонт | 01.01.2023 | 31.12.2022 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 |
|  | Мероприятие 1.1.1 Содержание и ремонт уличных газораспределительных сетей | Заместитель главы Администрации (Зуева Н.В.) | Содержание и ремонт уличных газораспределительных сетей | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 |
|  | Подпрограмма 2 Благоустройство территории | х | х | х | х | 2 558,9 | 2 558,9 | 2 545,3 | 13,6 |
|  | Основное мероприятие 2.1 Благоустройство | х | х | х | х | 2 558,9 | 2 558,9 | 2 545,3 | 13,6 |
|  | Мероприятие 2.1.1 Озеленение | Заместитель главы Администрации (Зуева Н.В.) | Уборка территории от сорной растительности, выкашивание, вывоз и т.д. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 848,1 | 848,1 | 840,1 | 8,0 |
|  | Мероприятие 2.1.2 Организация и содержание мест захоронения | Заместитель главы Администрации (Зуева Н.В.) | Обработка территорий кладбищ, сбор и вывоз мусора, профилактика против насекомых, вредителей растений, вырубка сухих деревьев, покос травы | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 95,0 | 95,0 | 94,2 | 0,8 |
|  | Мероприятие 2.1.3 Прочие мероприятия по благоустройству территории | Заместитель главы Администрации (Зуева Н.В.) | Текущий и капитальный ремонт памятников, противоклещевая обработка, удаление карантинных сорняков, кошение сорной растительности, вывоз мусора с территории сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1615,8 | 1615,8 | 1611,0 | 4,8 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1 <3> | Заместитель главы Администрации (Зуева Н.В.) |  | X | 31.12.2023 | X | X | Х | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 2 563,9 | 2 563,9 | 2 454,3 | 18,6 |