### АДМИНИСТРАЦИЯ

### КРАСНОПОЛЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

### Песчанокопского района Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.07.2024 г.                                          №  115                            с. Красная Поляна

| Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Краснополянского сельского поселения Песчанокопского района «Формирование современной городской среды в Краснополянском сельском поселении на 2019-2030 годы» за 1 полугодие 2024 года |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Краснополянского сельского поселения от 27.11.2020 № 71  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Краснополянского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить  отчет об исполнении плана реализации муниципальнуой программы «Формирование современной  городской среды в Краснополянском  сельском поселении на 2019-2030 годы» за первое полугодие 2024 года (далее – отчет реализации) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить данное постановление на официальном сайте Администрации Краснополянского сельского поселения в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю собой.

Глава Администрации

Краснополянского

сельского поселения                                         П.А. Булгаков

Постановление вносят:

- сектор экономики и финансов

Приложение № 1

к постановлению

Администрации

Краснополянского

сельского поселения

от 24.07.2024 № 115

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Краснополянского сельского поселения Песчанокопского района «Формирование современной  городской среды в Краснополянском  сельском поселении на 2019-2030 годы»

за отчетный период 6 месяцев 2024 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Краснополянского сельского поселения Песчанокопского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 Благоустройство общественных территорий Краснополянского сельского поселения | Х | X | X | X | 29 566,4 | 29 566,4 | 16 153,8 | 13 412,6 |
|  | Основное мероприятие 1.1 Благоустройство общественной территории (сквер), находящейся по адресу: с.Красная Поляна, ул. Кирова № 6-б | Заместитель главы администрации поселения (Зуева Н.В.) | Повышение удовлетворенности населения Краснополянского сельского поселения уровнем благоустройства общественных территорий | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 29 566,4 | 29 566,4 | 16 153,8 | 13 412,6 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1 <3> | Заместитель главы администрации поселения (Зуева Н.В.) |  | X | 31.12.2024 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 29 566,4 | 29 566,4 | 16 153,8 | 13 412,6 |